Plan paso a paso – Página Web de Experiencias en Helicóptero

Proyecto: venta/reserva de vuelos panorámicos (principal) + transporte + heliski (secundarios)

Versión: 1.0   |   Fecha: 08-feb-2026   |   Dueño del proyecto: Nico

# 1. Objetivo y alcance (MVP)

Objetivo: construir una web que permita vender y gestionar reservas de experiencias en helicóptero, con foco en conversión (ventas) y en operación sin fricción (confirmaciones, registros y control de cupos).

Alcance MVP (primer lanzamiento):

Landing/Home con propuesta de valor y CTA “Reservar”.

Sección “Experiencias” con fichas de productos (panorámicos y secundarios).

Detalle de experiencia (ficha completa).

Flujo de reserva y checkout (4 pasos).

Pago (link/checkout) y confirmación automática (voucher).

FAQ + Seguridad/Operador + Términos y Política de cancelación.

Contacto (WhatsApp + email) y medición (Analytics/Pixels).

# 2. Entregables y definición de “Listo” (aceptación)

La web se considera “lista” cuando cumple:

Un usuario puede: elegir experiencia, seleccionar fecha/hora (o solicitar disponibilidad), indicar pasajeros, pagar y recibir confirmación.

Se registra cada reserva con estado (pendiente/pagado/cancelado/reprogramado) y se notifica a los responsables (Nico/Andacor/operador según corresponda).

Los textos legales y precios/recargos se pueden editar sin modificar código (config/JSON o mini-admin).

Responsive (mobile primero), carga rápida, SEO básico local y tracking funcionando.

# 3. Paso a paso (fases)

## Fase 0 – Material base (1–2 días)

Antes de desarrollar, preparar insumos para que el front-end con IA avance rápido:

Nombre de marca / dominio (si existe).

Logo provisional (puede ser texto) y paleta simple (premium turismo).

Fotos y/o 1 video corto (ideal 10–20 s).

Texto de seguridad (operador certificado, meteorología, puntualidad).

Política de cancelación y cambios (borrador).

Lista de experiencias con precios por pasajero y duración.

## Fase 1 – Arquitectura de información (IA) y navegación

Estructura recomendada de páginas (MVP):

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| / (Home) | Hero + beneficios + experiencias destacadas + CTA + confianza |
| /experiencias | Listado de experiencias (cards) |
| /experiencias/[slug] | Ficha de experiencia + galería + CTA reserva |
| /reservar | Wizard de reserva/checkout |
| /confirmacion | Voucher + instrucciones + contacto |
| /faq-seguridad | FAQ + seguridad + operador |
| /terminos | Términos y condiciones |
| /cancelaciones | Política de cambios/cancelación |
| /contacto | Formulario + WhatsApp + email |

Criterio: máximo 2 clics desde Home a “Reservar”.

## Fase 2 – “Experiencias” como productos (modelo de datos)

Definir cada experiencia como un producto (SKU) en un formato data-driven (JSON/CMS). Campos mínimos:

id, slug, nombre, tagline

descripcion_corta, descripcion_larga

duracion_minutos, capacidad_min, capacidad_max

itinerario (bullets), incluye (bullets), no_incluye (bullets)

requisitos (checklist), restricciones (checklist)

precio_por_pasajero, moneda (CLP/USD)

recargo_tarjeta_pct (configurable), otros_recargos (opcional)

tipo_disponibilidad: (calendario) o (solicitud)

horarios_operativos (rangos)

galeria (imagenes/video)

politica_cancelacion_id (reusable)

Regla: Panorámicos usan “calendario/horario”. Transporte y Heliski pueden usar “solicitud de disponibilidad/cotización”.

## Fase 3 – Diseño UI (componentes reutilizables)

Componentes obligatorios:

Hero con CTA primario “Reservar vuelo”.

Cards de experiencia (precio “desde”, duración, highlights).

Galería (4–8 fotos) + video opcional.

Sección de confianza: seguridad, operador, clima, puntualidad.

Wizard de reserva (4 pasos) con barra de progreso.

Resumen de compra (precio, recargos, moneda).

Botón WhatsApp flotante y CTA secundario “Consultar”.

FAQ en acordeón.

Requisito: mobile-first, tipografía grande, botones claros, y estados (loading/error/success).

## Fase 4 – Flujo de reserva/checkout (definición funcional)

Wizard recomendado (4 pasos):

| Paso | Qué debe pasar |
| --- | --- |
| Paso 1 | Seleccionar experiencia (si viene desde ficha, ya está preseleccionada). |
| Paso 2 | Elegir fecha/hora (o enviar solicitud) + número de pasajeros. |
| Paso 3 | Datos del cliente (nombre, email, teléfono; rut/pasaporte opcional). Aceptación de términos. |
| Paso 4 | Pago + confirmación (voucher + instrucciones + contacto). |

Reglas en UI:

Validar capacidad mínima/máxima por experiencia.

Mostrar recargo tarjeta (si aplica) y total final antes de pagar.

Mostrar texto legal: clima puede reprogramar; llegada 15 min antes; identificación si corresponde.

Política de cambios/cancelación visible antes de pagar.

## Fase 5 – Pagos y confirmación

Implementar al menos una de estas opciones (prioridad de menor a mayor complejidad):

Opción A: Link de pago externo (la web genera orden y redirige).

Opción B: Checkout embebido (mejor conversión).

Opción C: Reserva “pendiente” + pago manual (transferencia), con confirmación posterior.

Confirmación: luego del pago (o creación de orden), generar:

Página /confirmacion con número de reserva, experiencia, fecha/hora, pasajeros, monto, estado.

Email automático al cliente (voucher).

Notificación a admins (Nico y, si corresponde, Andacor/operador).

## Fase 6 – Integración operativa (registro + notificaciones)

Mínimo viable: registrar cada orden en un repositorio único (Sheets/CRM/base de datos) con estados. Campos sugeridos:

order_id, created_at, estado, experiencia_id, fecha, hora, pasajeros, monto_total, moneda

nombre_cliente, email, telefono, notas

fuente (web/whatsapp), utm_* (si aplica)

Notificaciones:

Email a Nico con resumen de reserva.

Webhook opcional para automatizar en CRM.

WhatsApp opcional: confirmar al cliente y dejar canal de soporte.

## Fase 7 – Textos legales, seguridad y confianza

Páginas/Secciones obligatorias:

FAQ + Seguridad: puntualidad, meteorología, seguridad operacional, rol del operador aéreo.

Términos y condiciones: responsabilidad, aceptación, privacidad.

Política de cancelación y reprogramación: plazos, no-show, clima, reembolsos.

## Fase 8 – Analítica y marketing (mínimo)

Instalar y verificar:

GA4 (eventos: view_item, begin_checkout, purchase, lead_submit).

Pixel (si se usará pauta).

SEO básico: titles, meta descriptions, Open Graph, schema local si aplica.

## Fase 9 – QA y checklist de lanzamiento

Checklist final (antes de publicar):

Responsive: se ve bien en móvil/desktop.

Velocidad: imágenes optimizadas, carga rápida.

Checkout: validaciones, totales, recargos, errores controlados.

Confirmaciones: email sale correctamente y datos coinciden.

Registro: cada orden queda guardada con estado correcto.

Tracking: GA4 registra eventos principales.

Textos legales visibles y aceptables.

# 4. Priorización (qué hacer primero)

Orden recomendado para construir sin bloquearse:

Home + Experiencias + Ficha (sin pagos).

Modelo de datos (productos) + wizard de reserva (sin pago).

Registro de órdenes + notificaciones admin.

Integración de pagos + confirmación (voucher + email).

Legales/FAQ + analítica + optimización móvil.

# 5. Apéndice – Ejemplo de experiencias iniciales

Sugerencia de catálogo inicial (editable):

Panorámico 10 min – “Primera vez / accesible”.

Panorámico 15 min – “Más vistas / premium”.

Transporte de pasajeros – “Solicitar cotización”.

Heliski – “Próximamente / sujeto a coordinación”.